Техническое задание

на создание автоматизированной системы приёма и обработки заказов пиццерии «Быстрая Пицца»

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование: Автоматизированная система приёма и обработки заказов пиццерии «Быстрая Пицца» (АС «Пицца-Оператор»).

1.2. Заказчик: ИП Соломенцева В.А. (Пиццерия «Быстрая Пицца»).

1.3. Исполнитель: команда разработки.

1.4. Основание для разработки: устное распоряжение владельца пиццерии от 21.09.2026.

1.5. Плановые сроки: начало работ — 01.10.2026, окончание работ — 23.12.2026.

2. Назначение и цели создания системы

2.1. Назначение: автоматизация процесса приёма телефонных заказов, контроля адресов доставки и передачи информации на кухню и курьерам.

2.2. Цели: система должна обеспечивать сокращение времени оформления заказа до 1 минуты; снижение доли ошибок в адресах доставки до уровня менее 7%; сокращение среднего времени доставки на 15 минут за счёт точной геолокации.

3. Характеристика объектов автоматизации

3.1. Объект: пиццерия (зал приёма заказов, кухня) и зона доставки (курьеры на выезде).

3.2. Условия эксплуатации: офисные условия для оператора, производственные для кухни, уличные/мобильные условия для курьеров (использование личных смартфонов).

4. Требования к автоматизированной системе

4.1. Требования к структуре АС в целом

Система должна состоять из трёх основных подсистем (АРМ):

- АРМ «Оператор» — должна обеспечивать приём звонков и ввод данных заказа.

- АРМ «Кухня» — должна обеспечивать отображение текущих заказов в режиме реального времени.

- АРМ «Курьер» — должна обеспечивать мобильный веб-интерфейс для просмотра маршрута и смены статусов.

Степень централизации: система должна быть централизованной (единая база данных на сервере).

Обмен данными между АРМ и сервером должен осуществляться по протоколу HTTPS (формат JSON). Система должна взаимодействовать с внешним сервисом геокодирования (API карт) для автоматической проверки и уточнения адресов, вводимых оператором.

Система должна функционировать в сменном режиме ежедневно с 10:00 до 23:00. Серверная часть должна работать круглосуточно, включая резервный сервер.

4.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым АС

Функция 4.2.1. Создание и оформление заказа (статус «Принят»)

- Роль: Оператор.

- Результат выполнения: сформированный заказ со статусом «Принят», переданный на экран кухни.

- Временной регламент: не более 60 секунд.

- Входная информация: номер телефона клиента, адрес, выбранные позиции меню.

- Выходная информация: номер заказа, итоговая сумма, статус «Принят».

- Способ представления: веб-интерфейс, визуальное меню с ценами, кнопка «Отправить» зелёного цвета.

Функция 4.2.2. Валидация адреса доставки

- Роль: Система.

- Результат выполнения: подтверждённый, уточнённый адрес с геокоординатами.

- Временной регламент: подсказки должны появляться не более чем через 1 секунду после ввода.

- Входная информация: частично введённый адрес (улица, дом).

- Выходная информация: полный адрес, координаты для карты.

- Способ представления: выпадающий список подсказок (API геокодирования) под полем ввода.

Функция 4.2.3. Отображение заказа на экране кухни

- Роль: Система.

- Результат выполнения: заказ появляется в общем списке на мониторе кухни сразу после приёма.

- Временной регламент: отображение — не позднее 2 секунд после создания заказа.

- Входная информация: данные нового заказа из БД.

- Выходная информация: визуальная карточка заказа в очереди.

- Способ представления: таблица/карточки на мониторе, крупный шрифт, цветовая индикация времени ожидания.

Функция 4.2.4. Сортировка и приоритизация заказов по времени приготовления

- Роль: Система.

- Результат выполнения: список заказов на экране кухни автоматически упорядочен и разбит по категориям срочности. Для заказов с несколькими позициями приоритет заказа определяется по самой долгой позиции внутри него.

- Временной регламент: пересортировка списка — в реальном времени, не реже 1 раза в 10 секунд.

- Входная информация: время поступления заказа, список позиций в заказе, нормативное время приготовления каждой позиции меню, текущий статус каждой позиции.

- Выходная информация: отсортированный список заказов с присвоенной категорией срочности; расчётное время готовности заказа рассчитывается так: берётся момент поступления заказа и к нему прибавляется время приготовления самой долгой позиции из этого заказа.

- Способ представления: список на мониторе кухни разбит на три цветовые зоны:

  - зелёная — прошло меньше 70% от расчётного времени готовности;

  - жёлтая — 70–100%;

  - красная — более 100%, приоритетное внимание.

Внутри каждой зоны — сортировка по убыванию времени ожидания.

Функция 4.2.5. Взятие заказа в работу поваром (статус «Готовится»)

- Роль: Повар.

- Результат выполнения: изменение статуса заказа с «Принят» на «Готовится».

- Временной регламент: изменение статуса — мгновенно при нажатии кнопки.

- Входная информация: действие повара (кнопка «Взять в работу»).

- Выходная информация: обновлённый статус заказа в БД.

- Способ представления: кнопка рядом с карточкой заказа на экране кухни.

Функция 4.2.6. Отметка готовности позиций и автоматическое завершение заказа (статус «Готов»)

- Роль: Повар / Система.

- Результат выполнения: повар отмечает готовность каждой отдельной позиции внутри заказа, а не заказа целиком. Когда отмечены готовыми все позиции заказа, система автоматически переводит статус заказа на «Готов», и карточка заказа исчезает с экрана кухни, переходя в список «Готовы к выдаче» для курьера.

- Временной регламент: отметка позиции — мгновенно при нажатии; автоматическое завершение заказа и его исчезновение с экрана — мгновенно после отметки последней позиции.

- Входная информация: идентификатор позиции внутри заказа, действие повара (кнопка/галочка «Готово» у конкретной позиции).

- Выходная информация: обновлённый статус позиции; при завершении всех позиций — обновлённый статус заказа «Готов», уведомление для курьера, удаление карточки с экрана кухни.

- Способ представления: в карточке заказа каждая позиция — отдельная строка с собственной кнопкой/галочкой «Готово». Отдельной кнопки «Готово» на уровне всего заказа нет — завершение происходит автоматически по последней позиции.

Функция 4.2.7. Принятие заказа курьером и начало доставки (статус «В пути»)

- Роль: Курьер.

- Результат выполнения: заказ закреплён за курьером, статус изменён с «Готов» на «В пути».

- Временной регламент: изменение статуса — мгновенно при нажатии кнопки.

- Входная информация: идентификатор заказа, действие курьера (кнопка «Взять заказ»).

- Выходная информация: обновлённый статус, время начала доставки.

- Способ представления: список доступных заказов в мобильном веб-интерфейсе, крупная кнопка «Взять заказ».

Функция 4.2.8. Просмотр маршрута и связь с клиентом

- Роль: Курьер.

- Результат выполнения: курьер видит точку на карте и может связаться с клиентом в один клик.

- Временной регламент: не применяется (используется по необходимости).

- Входная информация: геокоординаты адреса доставки, номер телефона клиента.

- Выходная информация: открытие карты/маршрута, инициация звонка.

- Способ представления: крупный текст адреса, отмеченный меткой на карте с проведенным маршрутом от местонахождения самого курьера, кнопка «Позвонить клиенту» (не менее 60 px).

Функция 4.2.9. Завершение доставки (статус «Доставлен»)

- Роль: Курьер.

- Результат выполнения: изменение статуса заказа с «В пути» на «Доставлен», фиксация времени.

- Временной регламент: изменение статуса — мгновенно при нажатии кнопки.

- Входная информация: действие курьера (кнопка «Доставлен»).

- Выходная информация: финальный статус заказа, время завершения доставки в БД.

- Способ представления: кнопка «Доставлен» высотой не менее 60 px в мобильном интерфейсе.

Функция 4.2.10. Отмена заказа (статус «Отменён»)

- Роль: Оператор (до начала готовки) / Повар (если невозможно приготовить — например, нет ингредиента) / Курьер (если невозможно доставить — клиент недоступен, неверный адрес).

- Результат выполнения: заказ переводится в статус «Отменён» с обязательным указанием причины; заказ удаляется из активных списков кухни и курьера, фиксируется в отчёте за смену.

- Временной регламент: отмена возможна на любом этапе до статуса «Доставлен»; изменение статуса — мгновенно.

- Входная информация: идентификатор заказа, роль инициатора отмены, причина отмены (обязательное текстовое поле).

- Выходная информация: финальный статус «Отменён», запись причины и инициатора в БД, время отмены.

- Способ представления: кнопка «Отменить заказ» на соответствующем АРМ (оператор/кухня/курьер — в зависимости от текущего статуса заказа); перед подтверждением — обязательное поле ввода причины.

Функция 4.2.11. Формирование отчёта за смену

- Роль: Оператор / Администратор.

- Результат выполнения: сводный отчёт с ключевыми показателями смены, включая количество отменённых заказов и причины отмен.

- Временной регламент: по запросу — не более 10 секунд; автоматически — в конце смены (23:00).

- Входная информация: данные обо всех заказах за период (статусы, суммы, время, причины отмен).

- Выходная информация: количество заказов, выручка, среднее время доставки, число и причины отменённых заказов.

- Способ представления: сводная таблица на экране АРМ «Оператор» с возможностью выгрузки.

4.3. Требования к видам обеспечения АС

- Информационное: СУБД PostgreSQL, интеграция с API геокодирования.

- Программное: серверная часть должна быть развёрнута с резервным (backup) сервером, автоматически принимающим нагрузку при отказе основного сервера, без потери данных текущих заказов.

- Лингвистическое: русский язык интерфейса.

- Техническое:

    - Серверная часть: ОС Linux (Ubuntu 22.04), СУБД PostgreSQL 15+, веб-сервер Nginx.

    - Клиентская часть (АРМ оператора и кухни): веб-браузер Google Chrome версии 90+ или Яндекс Браузер версии 21.6+ на ПК или ноутбуке. Монитор не менее 21 дюйма.

    - Клиентская часть (АРМ курьера): мобильный браузер на смартфоне (Android 10+ или iOS 14+). Наличие модуля GPS и мобильного интернета.

    - Внешние API: доступ к API геокодирования (например, Яндекс.Карты или 2ГИС) для проверки адресов.

    - Сеть: стабильное подключение (Ethernet/Wi-Fi для пиццерии, 4G для курьеров) со скоростью не менее 10 Мбит/с.

4.4. Общие технические требования к АС

- Требования к численности и квалификации персонала и пользователей АС: Для эксплуатации системы необходим следующий минимальный состав пользователей в рамках одной смены:

- Оператор — не менее 1 человека (принимает звонки и оформляет заказы).

- Повар — не менее 1 человека на экран кухни (при увеличении потока заказов — до 2–3 поваров, работающих с одним общим экраном).

- Курьер — не менее 2 человек (для параллельной доставки нескольких заказов в разных районах).

- Администратор — 1 человек (может совмещать с ролью владельца/оператора, не требует постоянного присутствия).

Квалификация пользователей: специальной технической квалификации не требуется; достаточно базовых навыков работы с ПК (для оператора) или смартфоном (для курьера). Обучение работе с системой — не более 30 минут на одного пользователя.

- Требования к показателям назначения: оформление заказа — не более 60 секунд; доступность системы — не менее 95% времени работы пиццерии; доля ошибок в адресах доставки — менее 7%.

- Требования к надёжности: время восстановления работы после сбоя — не более 10 минут; автоматическое переключение на резервный сервер; сохранение черновика заказа на устройстве оператора при потере сети.

- Требования по безопасности: вход по логину и паролю; пароли пользователей должны храниться в базе данных в зашифрованном (хешированном) виде, хранение и передача паролей в открытом (незашифрованном) виде не допускается; роли «Оператор», «Курьер», «Администратор», «Повар»; курьер должен видеть только свои активные заказы и не иметь доступа к общей выручке; повар должен видеть только список активных заказов на кухне и не иметь доступа к адресам доставки, суммам заказов и выручке.

- Требования к эргономике и технической эстетике: интерфейс оператора должен быть интуитивно понятным; интерфейс курьера должен иметь крупные кнопки (не менее 60 пикселей) для нажатия на ходу.

- Требования к транспортабельности для подвижных АС: не предъявляются, так как система не является подвижным программно-техническим комплексом.

- Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов АС: регламентные работы на сервере должны проводиться в профилактический период (вне часов 10:00–23:00); обновления программного обеспечения — без прерывания работы системы (при наличии резервного сервера).

- Требования к защите информации от несанкционированного доступа: доступ к системе — только по логину и паролю с разграничением по ролям; пароли должны храниться с применением криптографического хеширования (например, bcrypt), а не в виде обычного текста; передача данных между АРМ и сервером — по защищённому протоколу HTTPS.

- Требования по сохранности информации при авариях: система должна обеспечивать регулярное резервное копирование базы данных и автоматическое сохранение черновика незавершённого заказа.

- Требования к защите от влияния внешних воздействий: не предъявляются, так как серверное оборудование размещается в контролируемых условиях (офис/облачный провайдер).

- Требования к патентной чистоте и патентоспособности: не предъявляются, так как система использует стандартные алгоритмы и открытое программное обеспечение.

- Требования по стандартизации и унификации: система должна использовать типовые протоколы обмена данными (HTTPS, JSON) и распространённую СУБД (PostgreSQL).

- Дополнительные требования: отсутствуют.

5. Состав и содержание работ по созданию системы

Работы по созданию системы должны выполняться поэтапно в соответствии с календарным планом, с указанием документов, формируемых на каждой стадии:

| Этап | Период | Содержание работ | Формируемый документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Сбор требований и написание ТЗ | 01.10 – 14.10.2026 (2 нед.) | Интервью с Заказчиком, фиксация и согласование требований. | Техническое задание |
| 2. Проектирование | 15.10 – 28.10.2026 (2 нед.) | Проектирование интерфейсов АРМ, схемы базы данных. | — |
| 3. Разработка | 29.10 – 25.11.2026 (4 нед.) | Разработка программного кода, подключение API геокодирования, настройка резервного сервера. | — |
| 4. Испытания | 26.11 – 02.12.2026 (1 нед.) | Предварительные испытания на стенде Исполнителя. | Программа и методика испытаний |
| 5. Внедрение и опытная эксплуатация | 03.12 – 16.12.2026 (2 нед.) | Установка в пиццерии, обучение персонала, приёмочные испытания. | Руководство пользователя, Руководство администратора, Акт приёмки |
| 6. Доработка по замечаниям заказчика | 17.12 – 23.12.2026 (1 нед.) | Устранение замечаний, выявленных по итогам приёмочных испытаний (раздел 7); повторная проверка исправленных функций совместно с Заказчиком. | Протокол устранения замечаний, обновлённый Акт приёмки |

6. Порядок разработки автоматизированной системы

Разработка должна вестись поэтапно в соответствии с календарным планом, приведённым в разделе 5. Промежуточная экспертиза макетов мобильного интерфейса для курьера должна проводиться Заказчиком перед началом этапа кодирования.

Гарантийные обязательства: Исполнитель обязуется в течение 3 месяцев со дня подписания Акта приёмки безвозмездно устранять выявленные ошибки и дефекты системы, обеспечивать консультационную поддержку Заказчика по вопросам эксплуатации и не позднее 2 рабочих дней с момента получения заявки приступать к диагностике заявленной неисправности.

7. Порядок контроля и приёмки системы

- Предварительные испытания: Исполнитель должен проверить работу системы и API карт на своём стенде по внутреннему чек-листу функций.

- Приёмочные испытания: должны проводиться в пиццерии и включать функциональное тестирование по чек-листу (имитация звонка и оформление заказа, проверка отображения и смены статуса на кухне, проверка интерфейса курьера на смартфоне, проверка формирования отчёта за смену), а также проверку работы резервного сервера (имитация отказа основного сервера).

- Подписание Акта приёмки: по итогам успешных приёмочных испытаний Заказчик подписывает Акт приёмки, подтверждающий отсутствие ошибок, препятствующих эксплуатации системы. При выявлении замечаний составляется протокол замечаний со сроками их устранения Исполнителем.

8. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

- Установка и настройка ПК/мониторов (терминалов) на рабочих местах оператора и кухни.

- Обеспечение стабильного интернет-соединения в пиццерии (Ethernet/Wi-Fi) для АРМ «Оператор» и АРМ «Кухня», а также устойчивого мобильного интернета (4G) для курьеров.

- Развёртывание серверной части (основной и резервный сервер) и получение API-ключа для сервиса карт.

- Загрузка актуального меню в базу данных.

- Проведение 30-минутного инструктажа для оператора и отправка инструкций-памяток курьерам в рабочий чат.

9. Требования к документированию

Состав документов, подлежащих разработке, должен соответствовать этапам, указанным в разделе 5. По итогам работ Исполнитель передаёт Заказчику:

- Техническое задание (настоящий документ).

- Программу и методику испытаний.

- Руководство пользователя (для оператора и кухни).

- Руководство администратора.

- Акт приёмки.

- Протокол устранения замечаний

10. Источники разработки

- Результаты интервью с Заказчиком от 25.09.2026 (Документ 2).

- ГОСТ 34.602-2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы».

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания...».

- Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

- ГОСТ 30389-2013 «Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования».

- Трудовой кодекс РФ.

Приложение. Глоссарий (словарь данных)

| № | Термин | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | АРМ | Автоматизированное рабочее место — комплекс программных и технических средств, предназначенный для выполнения определённых задач конкретным пользователем (оператором, поваром, курьером). |
| 2 | Валидация адреса | Автоматическая проверка введённого адреса через сервис карт с целью исключения опечаток, несуществующих улиц и неполных данных. |
| 3 | Геокодирование | Процесс преобразования текстового адреса (улица, дом, квартира) в географические координаты (широта и долгота) для отображения точки на карте. |
| 4 | Заказ | Основная сущность системы. Содержит номер телефона клиента, адрес доставки, список выбранных позиций меню, итоговую сумму и текущий статус. |
| 5 | Курьер | Пользователь системы, который получает заказ на кухне, доставляет его клиенту и отмечает факт доставки через мобильный веб-интерфейс. |
| 6 | Мобильный веб-интерфейс | Версия сайта, адаптированная для просмотра на экранах смартфонов. Используется курьерами вместо отдельного мобильного приложения. |
| 7 | Оператор | Пользователь системы, принимающий телефонные звонки от клиентов, оформляющий заказы и передающий их на кухню. |
| 8 | Позиция меню | Единица ассортимента пиццерии (например, «Пицца Маргарита 30 см»). Имеет наименование, размер, цену и изображение. |
| 9 | Повар | Пользователь системы, работающий на кухне. Просматривает список активных заказов на общем мониторе, готовит пиццы в порядке их поступления и отмечает их готовность. |
| 10 | Резервный сервер | Дублирующий сервер, автоматически принимающий нагрузку при отказе основного сервера, для обеспечения непрерывной работы системы. |
| 11 | Статус заказа | Этап жизненного цикла заказа. Допустимые значения: «Принят», «Готовится», «Готов», «В пути», «Доставлен», «Отменён». |
| 12 | Черновик заказа | Временное сохранение незавершённого заказа на устройстве оператора в случае потери связи с сервером. После восстановления связи черновик автоматически отправляется в систему. |
| 13 | API карт | Внешний сервис (например, Яндекс.Карты или 2ГИС), предоставляющий системе возможность подсказывать адреса при вводе и преобразовывать их в координаты. |